2019年4月：开发团队、管理团队成立，各种文档较完善，开始进入开发阶段。

* 4.10：确定开发团队、管理团队核心人员，制定出核心的文档，明确每个人的分工；
* 4.15：核心团队沟通多次，确定合作模式和任务重要程度；
* 4.20：确定app的第一版界面原型；
* 4.25：确定第一版产品范围
* 4.30：完成主要技术点研究
* 4.31：确定下一阶段的细化安排

2019年5月：产品需求细化、产品设计细化

2019年6-7月：开发团队开始开发，进入建设期，并在开发过程中重复做codereview

2019年8-9月：产品进行贝塔测试阶段（开始宣传并小范围的进行测试）